
桃江县水利局2024年度

部门整体支出绩效评价

编制单位：桃江县水利局

2025年3月29日
目录

附件：1. 桃江县2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 桃江县2024年度部门整体支出绩效自评表

3. 桃江县水利局2024年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

桃江县2024年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	58
	58
	100

	经费控制情况（万元）
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费：
	18.56
	17
	9.52

	1、公务用车购置和维护经费
	6.94
	7
	6.95

	其中： 公车购置
	0
	0
	0

	公车运行维护
	6.94
	7
	6.95

	2、出国经费
	0
	0
	0

	3、公务接待
	11.62
	10
	2.57

	项目支出：
	35522.43
	20936.73
	20936.73

	1、业务工作经费
	205.27
	54.73
	54.73

	2、运行维护经费
	1630.33
	4310.42
	4310.42

	    3、基础设施建设
	33586.83
	16511.58
	16511.58

	    4、设备购置及物资储备
	100
	60
	60

	公用经费
	134.31
	115.85
	115.85

	其中：办公经费
	6.76
	15.12
	15.12

	水费、电费、差旅费
	18.37
	16.48
	16.48

	会议费、培训费
	2.32
	0.83
	0.83

	政府采购金额
	8245.92
	1842．83
	1842．83

	部门基本支出预算调整
	64.12
	698．2
	170.48

	楼堂馆所控制情况

（2024年完工项目）
	批复规模

（m²）
	实际规模（m²）
	规  模

控制率
	预算投资（万元）
	实际投资

（万元）
	投资概算

控制率

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厉行节约保障措施
	严格控制机关水电费用、拼车控制差旅费


说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：刘玉   填报日期： 2025.3.29    联系电话：13973688595    单位负责人签字：蔡亮
附件2

桃江县2024年度部门整体支出绩效自评表

	县级预算部门、单位名称
	桃江县水利局

	年度预

算申请

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	698.2
	21805.41
	21805.41
	10
	100
	10

	
	按收入性质分：21805.41
	按支出性质分：21805.41

	
	其中：一般公共预算：21805.41
	其中：基本支出：868.68

	
	政府性基金拨款：0
	项目支出：20936.73

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	

	
	其他资金：0
	

	年度总体

目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	坚守防汛抗旱安全底线，科学统筹水源管理和统一调配，集中推进水利工程建设。
	坚守防汛抗旱安全底线，科学统筹水源管理和统一调配，集中推进水利工程建设

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量
指标
	除险加固中型水闸
	5座
	5座
	10
	10
	

	
	
	
	除险加固小型水库
	28座
	28座
	10
	10
	

	
	
	
	雨水情及大坝安全监测设施
	86座
	86座
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	达到预期目标
	达到预期目标
	达到预期目标
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效
指标
	坚守防汛抗旱安全
	坚守防汛抗旱安全
	坚守防汛抗旱安全
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	有增长
	有增长
	有增长
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	提升
	提升
	提升
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	有改善
	有改善
	有改善
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影

响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象

满意度指标
	社会公众或服务对象对桃江水利工作的满意程度
	≥90%
	≥95
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	


填表人：刘玉   填报日期： 2025.3.29    联系电话：13973688595    单位负责人签字：蔡亮
附件3： 

桃江县水利局2024年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本概况

桃江县水利局是桃江县人民政府的工作部门，是一个全额拨款的一级预算事业单位，内设16个股、室、站、所，下辖3个二级机构，目前局机关在编在岗人数58人；主要职责是：负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、防汛抗旱、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。单位地址：桃江县桃花江镇芙蓉东路18号，统一社会信用代码：11430922006726080P。
1.机构设置情况。我局内设股室9个，分别为办公室、人事教育股、财务股、规划计划和科技股、政策法规与行政审批服务股（移民管理股）、水政水资源股、水利工程运行管理股、政务服务股、水利工程建设股；7个所属事业单位（含有1个副科级单位），分别是：桃江县水旱灾害防御事务中心、桃江县水利工程质量安全监督站、桃江县水利建设项目管理中心、桃江县砂石市场管理办公室、桃江县农村安全饮水工程管理站、桃江县水土保持局、桃江县河长制工作站。下辖二级机构3个，分别是克上冲水库管理处、碧螺水库管理所、堤防管理站。

2.人员情况。到2024年12月31日，县水利局机关实有人数58人，其中：行政编制12人、全额事业编制 46人，退休人员55人。

3.主要职能（绩效总目标）。

3.1 负责拟订全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；组织实施国家和省、市、县水利建设投资计划。

3.2 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全县重要河流、区域的水资源调度，组织实施县管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3.3 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

3.4 负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全县水利行业供水工作和乡镇供水工作。

3.5 负责节约用水工作。编制全县节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

3.6 负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河长制组织实施具体工作。负责水利工程建设与运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

3.7 负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，监督重点水土保持建设项目的实施。

3.8 指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

3.9 负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

3.10 开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，负责全县水利信息化工作。

3.11 负责水利工程移民管理工作。监督实施大中型水库移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

3.12 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容及范围

根据财政部门年初预算及2024年度后续下达的预算追加指标，2024年度，我局财政拨款收入21805.41万元，财政拨款支出21805.41万元。其中：基本支出868.68万元，项目支出20936.73万元（其中比重较大的农村基础设施建设支出16511.58万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1728万元）。

（三）绩效目标设立情况

根据上级部门文件和相关资料，我局2024年度项目资金预算绩效目标为21805.41万元，项目决策规范合理，目标明确，资金已全部分配下达到各项目，并制定了年度绩效目标，项目实施和资金管理制度完善，任务目标清晰，完成了上级政府部门交办的年度具体工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2024年度，我局财政拨款收入21805.41万元，财政拨款支出21805.41万元。较2023年度的36344.43万元减少了14539.02万元，减幅40%，主要是上级对水利投入减少。基本支出868.68万元，较2023年度的822万元增加了46.68万元，增幅5.68%；项目支出20936.73万元，较2023年的35522.43万元减少了14585.7万元，减幅41.6%。

（一）基本支出

1.基本支出明细。2024年我局基本支出868.68万元，其中工资福利支出705.24万元，商品和服务支出115.85万元，对个人和家庭的补助支出39.09万元，资本性支出8.5万元。

2.“三公经费”支出情况。2024年，“三公”经费完成9.52万元，比上年减少9.04万元。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成2.57万元，比上年减少77.88万元，公务用车购置及运行维护费6.95万元，与上年持平。

3.公用经费支出情况。2024年度我局公用经费支出115.85万元，比上年减少18.46万元，减幅13.74%，主要为小型水利工程维修养护支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排、到位、落实，总投入等情况分析

2024年度我局项目支出20936.73万元，全部为财政资金，已全部分配到各项目，桃江县财政局已及时将项目资金下达到位。

2.项目资金实际使用情况

至2024年12月31日止，我局项目资金实际支出20936.73万元，具体情况是：

单位：万元
	支出功能分类科目编码
	科目名称
	收入
	支出

	
	
	
	

	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	1
	2

	
	
	
	合计
	209367344.50
	209367344.50

	2130302
	  一般行政管理事务
	1840000.00
	1840000.00

	2130305
	  水利工程建设
	163216608.64
	163216608.64

	2130306
	  水利工程运行与维护
	5419925.86
	5419925.86

	2130311
	  水资源节约与保护
	92800.00
	92800.00

	2299999
	  其他支出
	458944.00
	458944.00

	2130314
	  防汛
	1510900.00
	1510900.00

	2129999
	  其他城乡社区支出
	17319000.00
	17319000.00

	2130304
	  水利行业业务管理
	150000.00
	150000.00

	2130399
	其他水利支出
	180000.00
	180000.00

	2130504
	  农村基础设施建设
	1899166.00
	1899166.00

	2130599
	  其他脱贫攻坚支出
	17280000.00
	17280000.00


3.项目资金管理情况分析

2024年我局项目实行国库集中支付管理，制定和完善了相应的资金管理与监督办法，坚持由镇村及相关水管单位申报、工程股审查、水利局核准审批、财政局核实审签操作程序，最后由县财政国库统一支付，切实做到了专户专账，专款专用，在项目实施中财务整体执行情况较好；同时，还加强了项目向第三方中介和政府送审的力度，加快项目资金拨付进度，提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况分析

严格项目“四制”管理。一是项目法人责任制。我局委托桃江县水利建设项目管理中心为项目法人，组建符合规定要求，基本满足规定和建设需要，确保了项目法人责任制落实到位。二是招投标制。按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、发改、水利、纪检等行政监督部门行政监督。三是工程监理制。施工质量评定方面，严格按照施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定及质监站核备（定）的程序进行，各项评定工作基本能够与施工进度同步。四是合同管理制。选择具有相应资质等级的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订了合同，各参建单位认真执行合同约定承诺、投入人员、设备和力量，满足施工需要。

如遇项目内容的调整，严格按规定履行审批程序，资金严格管理。

项目竣工验收由相关部门组织，设计、监理及各参建方参与，行政主管部门监督，及时办理备案登记，资产及时移交。

四、部门整体支出绩效情况分析

2024年以习近平同志为核心的党中央对水利工作做出一系列重要部署。在县委、县政府坚强领导下，县水利局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行习近平总书记治水思路和关于治水重要论述精神，攻坚克难、担当作为，水利工作经受重大考验、取得重大进展。

（一）经济性（预算）绩效

1.设定目标方面。年初，局党组领导及各业务股室负责人召开了会议，对资金预算做了详细的安排，明确了目标，下达了具体的任务。

2.预算配置方面。2024年我局在职人数58人，在编人数58人，在职人员控制率为100%。年初预算698.2万元，其中基本支出698.2万元，项目支出0万元。本年度“三公经费”预算17万元。

3.预算执行方面。2024年我局预算收入698.2万元，预算调整21107.21万元，实际支出21805.41万元，预算完成率为100%；支付进度率为100%，实现了应付尽付，支付进度与项目实施进度同步；严格控制项目“三年内完工、两年内动工”的要求；重点支出变动率为100%，全年县级财政安排的重点项目已按要求到位；公用经费控制严格，实际支出占预算资金比率较上年度有所下降；“三公经费”控制率达到100%。
4.目标管理方面。内部财务管理制度进一步完善，制定了年度内部预算执行计划，财务管理机构健全，对二级机构的检查、管理与内控机制进一步规范；专项资金管理专款专用，严格执行专项资金管理办法，支出审批手续进一步完善，加强了事前预算、事中控制与事后清算管理，杜绝挤占、挪用与虚列支出行为；实行目标管理与跟踪管理措施，对重大事项和项目的调整定期召开项目领导小组会议进行集体决策；基础信息与会计资料真实完整，信息公开及时到位，预决算信息全面公开，公开范围和内容正在进一步完善。

5.资产管理方面。资产管理制度进一步健全,固定资产管理实现了动态化与电子化管理、资产系统与财务系统同步，项目竣工验收后即转入固定资产。资产按程序处置，收入及时足额上缴，固定资产利用率进一步提高。

（二）社会性及行政性绩效

1、水旱灾害防御夺取重大胜利。今年，我县总降水量1363.7毫米，较历年同期均值（1414.3毫米）偏少3.58%。自6月22日起至7月上旬，我县受强降雨影响，资江、桃花江等中小河流洪水陡涨，其中资水桃江站共出现4次洪峰，3次为编号洪水，皆超过39.2米的警戒水位。其中最高水位为42.68米（第9位），超警戒水位3.48米，超保证水位0.38米（保证水位42.3米）。6月22日至7月2日连续强降雨结束后，我局迅速开展灾后复盘工作，统计出城关东垸堤防跌窝处置、红金村水毁修复等29处水毁修复项目，投入资金260余万元，确保了防洪安全。积极处理安宁水库底涵破损问题。迅速组织修订水库防汛抢险应急预案，督促全面落实组织机构、抢险队伍、防汛物资等，组织8台大功率水泵历时22天24小时不间断抽水，抽空库容300余万方，将水位降至死水位。为确保彻底消除安全隐患，委托益阳市水利水电勘测设计院有限公司对安宁水库进行除险加固设计，组织施工队伍分两阶段开展处险。第一阶段从5月8日进场，按水平定向钻方式新开输水隧洞，已在6月下旬新开输水隧洞投入使用并蓄一定库容保灌溉及农饮需求。
2、立项争资卓有成效。2024年我局立项争资已到位资金2.0767亿元，主要包括:2024年湖南省獭溪河桃江县三期治理工程、2024年桃江县龙塘、寒溪坝、金子滩、立功坝、青塘坝等5座中型水闸除险加固工程、2024年桃江县28座小型病险水库除险加固、2024年桃江县小型水库安全监测设施建设项目、2024年资水尾闾南岸涝区桃江县二期治理项目、2024年桃江县农村饮水工程维修养护、2024年农村安全饮水项目、2024年桃江县中央水利防灾减灾项目、2024年桃江县其他水利工程设施维修养护、2024年小型农业水利设施建设等11个项目。
3、水利建设如火如荼。2024年我局水利项目建设共完成投资1.625亿元。全面完成2023年度12座小型水库除险加固工程、资水重要河段治理工程（11段）三期及涝区治理鹿鸣桥、沙港口引水渠项目扫尾工程；及时完成了涝区治理项目鲇鱼港、花桥泵站、曾家坪3座新建中型泵站、12座小型水库除险加固工程的完工验收和运行管理移交，确保了水库和泵站汛期的安全运行。圆满完成了2024年新增国债水利项目（花果山等20座小型水库除险加固工程、龙塘坝等5座中型水闸除险加固工程、獭溪河桃江县三期治理工程、资水尾闾南岸涝区桃江县二期治理项目及小型水库安全监测设施建设项目）建设任务。

4、水利行业监管稳步推进。一是河长制工作履职尽责。各级河长全年累计巡河8000余人次，各级河长协调解决河湖问题170余个。对省河长办交办的55个卫星遥感监测疑似“四乱”问题进行核查整改，目前已完成整改销号31个；省、市河长、河长办交办问题9个，目前已完成销号3个，剩余6个正按时间节点进行整改销号。在“世界水日、中国水周”期间，组织开展了第九届桃花江30公里环保毅行活动，参加人数超5000人，悬挂横幅180余条，张贴宣传标语200余份，发放宣传手册2000余本。二是河道巡查、水土保持和水资源监管全面加强。2024年发出责令停止水事违法通知书9份，整改通知书3份；开展河湖巡查69次。完成了水利部2024年度遥感卫星监测桃江113处河湖疑似图斑复核及整改销号任务。完成我县河道河湖名录复核工作，我县47条山区河道已完成划界工作的均为水普内山区河道，共9条(流域面积>50km2)。完成水土保持行政审批项目26个，完成17个遥感监管扰动图斑现场复核，发送整改通知书2份，全年收缴水土保持补偿费260.37万元。征缴征收水资源费150余万元。三是在建水利工程质量和安全不断提高。组织全系统开展了多轮质量和安全生产专项行动。对水利工程的运行安全和水利建设工程的质量安全开展巡查52次，发出监督通知书7份，限期整改通知9份，问题通报2份，发现质量问题和安全隐患352处，目前均已完成整改，整改率100%，开展水利工程危险源辨识和风险管控，共计辨识危险源2688处，其中重大危险源576个，管控率100%，召开了9次质量和安全生产专项会议。四是农饮保供能力逐步提升。联合县卫健、县疾控中心完成了全年农饮工程水质抽检工作；完成了农村饮水工程的消毒药剂采购及配送工作；加强了农村供水工程标准化水厂创建，马迹塘镇水厂通过省级标准化水厂考评；加大了农村供水工程排查检查力度，开展全面排查两次，发现问题42个，均已成整改；加强了城乡供水一体化建设，投入资金8300万元，对克上冲水厂和马迹塘镇水厂进行改扩建；完成2024年农村供水工程维修养护及水质提升和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金农村安全饮水项目建设，新增取水水源20处，新增、改造消毒设备共51台，改造净化设施7处，受益人口42.55万人。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的 
绩效评价的目的：保证财政支出决策的科学性，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，保证绩效评价结果真实性；以定量分析为主，定性分析为辅，定量分析建立在财务数据采集、分析上，定性分析通过对支出的全面综合分析，与定量分析共同评价支出的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效；通过这次绩效自评工作，较全面地认识到“绩效评价”与“审计监督”的异同，对财政资金的使用、管理从认知上和管理能力上有了进一步提高，绩效评价运用于资金管理上就是不仅要用“对”资金，还要有能力去用“好”资金，绩效评价作为一种控制管理手段，运用于项目实施过程中，不仅要坚守工程“四制”，同时要精细化、科学化、数据化，注重数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的控制管理。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。根据桃财监〔2025〕33号《桃江县财政局关于开展2024年度财政资金绩效自评工作的通知》，我局高度重视，局班子成员及主要股室负责人研究讨论后，按照调整后的财政资金绩效评价工作领导小组迅速开展了绩效自评工作。

2.组织过程。我局结合项目实施情况展开评价，在项目管理、资金管理、实施效果等方面，通过翻阅资料、现场查看等方法进行了详细自查评估。

3.绩效评价分析。2024年部门整体支出绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保绩效评价工作达到预期目的。

4.绩效自评结果。2024年我局基本支出预算保障机关正常运转，项目支出预算认真履行了部门工作职能职责，有效完成了县委县政府下达的工作目标任务。经自评及综合分析，我局本次自评分100分，财政支出绩效等级为“优”。

六、存在的主要问题

1、河湖岸线管理范围覆盖面过大。我县处于雪峰山余脉向洞庭湖过渡交接地带，境内山地、丘陵、平原、河流交错，县内15条中小河流按照10年一遇、资水按20年一遇设计洪水位线划定管理范围线后，完成划界的16条河流大部分存在覆盖面积过大的情形。特别是资水桃江段干流尤为突出，有岸线203.8公里，其中125.1公里淹没范围过大，最大淹没范围的河段直线距离达2.8公里。我县多次向省水利厅请示汇报要求进行调整，但截止目前仍未进行调整。

2、防灾短板依然明显。一是资水防洪控制性工程不足。资水流域面积28211平方公里，又处于梅城暴雨中心，支流众多、水系发达，仅靠柘溪水库无法完全调控中下游洪水。我县位于资水下游地区，洪水往往峰高量大、陡涨陡落，由于缺乏防洪控制性工程，资水防洪仍然是我县防汛工作的重中之重。二是水利基础设施隐患较多。目前有28座小型水库正在除险加固中，明年还有15座小型水库尚未开展除险加固；不少水库还存在白蚁隐患，需要及早防治；山洪灾害易发区点多面广，防范困难；大中型水库灌区部分盘山干渠基础较差，易出现穿堤险情；农村中小河流普遍防洪能力不强；大部分山洪沟未得到有效治理。三是抗旱基础较为薄弱。目前县城供水主要从资江取水，水源单一。122处农村供水工程中，大部分为山溪水水源，干旱时节容易枯竭断流。

3、小型农田水利设施管理不足。小型水库灌区干支渠老化损毁严重，由于无项目支持，维修管护难以到位，镇村两级及群众年年反映强烈。对于“五小水利工程”，农业和水利的管理权责不清，特别提水抗旱的小电灌、小河坝一直无项目支持，水毁后往往难以及时修复，不能发挥其正常效益。

4、农村供水保障水平不高。一是前期农饮工程资金投入少、设计建设标准低，供水设施落后，水质水量难保障，特别是近年来，受天气影响，季节性缺水问题突出。二是水厂管理单位制度不健全、责任体系不明确，个别水厂没有专业人员管理，管理水平低，日常管理不到位。三是供水规模小、工程处数多、水费收入低，维修养护压力大，且目前县级运行维护资金未落实，水厂运行管理举步维艰。
5.下属二级单位人员包袱过重。碧螺水库、克上冲水库人数较多，军转人员占比近50%，公益性岗位较少，收入来源不足，目前年资金缺口大，两个单位运转困难，尤其是碧螺水库包袱较大，难以为继。

6 .队伍建设力量较薄。一是机关专业技术力量断层。局机关主要专业技术人员的老龄化日趋严重，加上人员流动机制限制，导致专业技术力量出现断层，青黄不接。二是基层水利技术力量紧缺。水利工作人员调整频繁，在岗多为非专业人员，加上培训不足，难以满足工作需要。

七、改进措施和有关建议

2024年部门整体支出绩效评价层级高、面向广，可比性强、权威性大，我局将会把这次绩效评价结果将作为考核、评价部门、干部作为的重要依据之一，与年度绩效奖励直接挂钩；本次绩效评价的相关信息资料将实现与审计、咨询等社会监督部门信息资源互享。
桃江县水利局

2025年3月29日    
— 9 —


