桃江县路灯管理所路灯电费

维修费及特种车辆监测系统维护费

项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

桃江县路灯管理所，位于桃江县桃花江镇芙蓉西路160号。成立于1987年12月，归口桃江县城市管理综合执法局管理,属独立核算、全额拨款的公益一类事业单位。现有在岗人数22人，退休16人。下设办公室、督查队。主要承担桃江城区内路灯的建设、维修和管理等工作。现有高空作业车2辆、皮卡工具车1辆。

（二）项目基本情况简介

项目基本性质和用途

路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施，随着桃江城区路灯数量的日渐增加，路灯亮化工程除了必要的大量硬件基础设施投入外，路灯电费、路灯维护维修也飞速递增。2024年我所支付大街小巷安装及维修费、路灯电费、节能服务费以及特种车辆、监测系统维护费共501万元，确保了全年路灯设施正常运行，为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了城市夜景，提高了城市品味。

（三）项目年度预算绩效目标设定情况

项目设定目标包括：1.及时拨付路灯电费缴纳；2.路灯设施完整率100%；3.路灯综合亮灯率95%。

项目取得的成果：路灯电费的按实按时缴纳，确保了城区路灯照明设施的正常运行，确保了城市主干道综合亮灯率达到95%以上，公众满意度90%以上。

二、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2024年财政年初预算安排我所路灯维修费51万元、县级项目中安排路灯电费、维修费以及特种车辆、监控系统维护费450万元，共计501万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。严格按照相关财政文件要求，该拨款全部用于支付城区大街小巷安装及维修费、路灯电费、节能服务费以及特种车辆、监控系统的维护费。

（三）项目资金管理情况分析。2024年路灯维护费（单位项目）年初预算51万元，县级项目路灯电费、特种车辆以及监控系统维护费（县级项目）财政安排450万元，全年实际到位501万元。根据《中华人民共和国预算法》、精神的相关要求，加强了项目资金的使用管理，充分发挥专项资金使用效益，我所专门制定了《财务管理制度》，所有项目资金的使用都严格按照《中华人民共和国预算法》和《财务管理制度》，在实施项目过程中按实按按月缴纳电费，保证路灯维护费的正常结算，保证大街小巷的路灯完好率、亮灯率、使项目资金能最大限度地发挥其作用，确保该项专项资金得到高效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。根据电力部门提供的月度实时计量抄码，一一比对分析，对异常路灯表计进行现场核查，核查无误后再结算相关费用。

- （二）项目管理情况分析。为保证项目的顺利实施，我所严格按照制定项目管理制度与财务管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

- （1）新架工作：2024年度新装路灯394盏（竹业城57盏，金盆路31盏，七里村立交桥42盏，天子山路24盏，迎宾路22盏、屈圃路47盏、罗溪路27盏、竹海路67盏、团山北路50盏、谷山郡幼儿园16盏、跃宇天娇国际南侧11盏）小街小巷129盏，敷设电缆线15720米（建设西路400米，南环线被盗电缆1400米、花苞洲桥口540米、拥军路800米、七里村4X50电缆线1000米、3X25电缆线1500米，金盆路1600米、竹业城1600米、南环线浮邱山路口至八公桩路段6880米）。为配合好桃花江竹海风景示范区的建设，完成桃益线路灯节能改造与维修（更换桃益线LED路灯385盏，恢复缺损路灯杆13基）；对桂花园人行天桥重新进行了亮化工作，更换灯带320根，新铺设电缆线200米；七里村高杆灯进行了亮化工作，共计安装10080颗点光源；2台主控制器；8台分控制器；18套支架；92个开关电源；600米网线；1520米电力电缆线；20米钢架管2个；1100米50铝合金；配电箱4台。设置字体“浪漫桃花江，竹乡遇见美”;对步步高转盘方向高杆灯进行了亮化工作，共计安装15072个点光源；喜迎新春、国庆在县城重点区域与路段，悬挂国旗588套，灯笼1000余个；都已完成验收投入使用。

（2）维护维修工作：2024年度,我所对路灯灯具、路灯专变、路灯控制箱及路灯线路进行了日常性的维护检修,共维修路灯1000盏次,出动防汛检修9次，对防汛路段新铺设电缆线180米，用于河堤防汛照明与局属防汛值班点临时用电；对全县桥梁防汛路段照明做好了巡查检修工作；恢复南环线浮邱山路口至八公桩路段路灯亮灯。铺设3X25电缆线6880米，埋管825米，道口切割、混凝土浇灌恢复72米，安装配电箱1个，时控器2个，塑料井盖（300X400）2个，铁井盖（400X400）11个，铸铁圆井盖31个，塑料井盖30个，维修四方铸铁井盖39个；维修车辆撞坏和倾斜路灯2基,配合市政建设拆除路灯杆5基；拆除老县委方向路灯杆1基；维护路灯专变36台次，拆除牛潭河中国节225个；西环线中国节625个；更换时控器28个；处理断线故障9起。

四、项目绩效情况

（一）经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施，最大程度上节约路灯电费。

（二）效率性、有效性：按实按时缴纳了路灯运行电费，未出现路灯大面积大范围因未及时缴纳电费、未及时维修而出现的断电现象；路灯电费的按实按时缴纳，保障城市夜间交通,方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

（三）可持续性：路灯电费项目按实按月缴纳，并完成部分配套线路、灯具的维修工作，高效的保持了主次干道的整体亮灯率，保障了县城道路照明需求。

五、项目综合评价及工作开展情况

通过项目的实施落实，对路灯的维护管理，保证了路灯完整率，在一定程度上保障了市民的夜间交通安全，减少了交通事故的发生，同时满足了辖区内居民的生产、生活需要，提升了桃江县城亮化的品质。自评分：97分。

六、其他需要说明的问题

1、后续工作计划。一是进一步切实履职、坚持巡查，加强城区路灯日常维护管理。二是严格要求，加强指导，规范新建路灯的移交工作。三是组织路灯设施大排查，消除路灯设施安全隐患。

2、存在的问题。一是智能化程度低。二是现有路灯维护设施配置，难以跟上发展速度，特别是现有的两台升降高架车，使用多年，设备严重老化。三是协调共管机制不健全。项目建设开口、道路提质改造，经常出现施工单位挖断现有路灯主电缆、路灯主电缆被盗的情况。

3.有关建议。理清部门职能，进一步明确责任。梳理各部门的职能职责，理顺城市道路设施监管机制，完善路灯运行维护机制。

桃江县路灯管理所

2025年4月22日