附件4

桃江县2025年度项目支出绩效自评表
	项目支出名称
	中央广播节目无线覆盖运行维护费

	主管部门
	桃江县宣传部
	实施单位
	桃江县融媒体中心

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	自评得分

	
	年度资金总额
	31.2
	
	31.2
	10
	
	

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	    上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	 其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体

目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	广播电视无线覆盖运行维护
	已完成即定目标

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	自评得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指

标
	中央广播电视节目DTMB地面数字电视工程建设发射节目
	=22套
	22套
	
	
	

	
	
	
	转播台19频道省级节目发射湖南台节目
	=10套
	10套
	
	
	

	
	
	
	覆盖全县人数
	>80万
	>80万
	
	
	

	
	
	质量指

标
	节目正常播出
	=100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	设备正常运行
	=100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	节目全县覆盖率
	>85%
	>90%
	
	
	设备运行维护升级

	
	
	时效指

标
	2025年内完成率
	=100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	项目及时完成率
	=100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指

标
	控制在预算范围内
	31.2万元
	31.2万元
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标

（30分）
	经济效

益指标
	保证设备正常运行
	=100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	节目有效安全的输出率，宣传效果有效提高
	=100%
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	丰富人民文化生活
	>90%
	>90%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续

影响指

标
	现代化传媒体系和集舆情收集、舆情监测、信息反馈为一体舆情管控体系，提升基层治理现代化水平，助推县域经济发展
	定性：优良中低差
	优
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对

象满意

度指标
	社会公众满意度
	>97%
	满意
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	


备注： 每个项目支出一张表。

填表人：           填报日期：               联系电话：              单位负责人签字：

2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视节目无线覆盖数字运行维修维护费）绩效评价自评报告

根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2026〕1号）,现将桃江县融媒体中心2025年度公共文化服务体系建设（广播电视节目无线覆盖数字运行维修维护费）资金的自评工作情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况：2026年《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2026〕1号）,文件下达给桃江县融媒体中心广播电视转播台节目无线覆盖运维资金31.2万元，用于中央无线数字电视发射机设备和湖南省单频网无线数字化覆盖工程的维修维护及置换，及其他保障方面的开支。
二、绩效自评工作开展情况

1、数量指标：浮邱山转播台已于2018年3月12日完成了中央广播电视节目DTMB地面数字电视工程建设，并开始发射中央台12套、省台10台、共22套电视节目。转播台2019年12月25日完成了省级节目无线数字化覆盖工程的建设，发射湖南台节目10套。实际覆盖我县十五个乡镇约80万人口。转播台已于2019年9月23日完成了湖南广播电视台广播传媒中心调频广播发射机更新建设，2020年11月完成转播台的中央和省级广播电视节目无线数字化覆盖工程电力改造建设。

2、质量、时效、成本、社会效益指标：转播台的中央和省级广播电视节目无线数字化覆盖开播至今，设备运行正常，播出功率充足，技术指标优良，输出信号稳定。广播电视节目无线覆盖专项资金及广电事业发展专项资金有力地保证了转播台的设备设施的正常运行。解决了桃江县覆盖区域内的群众通过各种接收设备，随时可以听中央人民广播电台节目。为我县人民群众能够正常收听到广播，收看到中央、省、市、县图像清晰无线数字电视节目，受众满意。为推进广播电视公共服务等文化水平作出了重大贡献。

三、专项资金整体规划实施绩效情况

1、项目资金执行情况分析。

2025年我中心补助地方公共文化服务体系（广播电视节目无线覆盖运行维护费和应急广播体系建设设备购置）31.2万元，已于2025年3月拨付到位。

（1）我台工程技术人特别注重日常维护保养，遇到设备故障随时维护所以故障率低，因而维护费用相对较少。

（2）转播台工作人员生活区一直沿用柴火取暖煮饭，既影响环境同时又对机房安全播出造成隐患。桃江融媒体中心对职工生活区加大改造，共计投入19万余元。

（3）发射机房屋顶常年受低温冰冻雨雪影响，导致大面积渗水，2025年投入约7万元对屋顶进行一次比较全面的防水止漏工程。

（4）对机房设备添置提升无线覆盖等设备投入约6万余元。2、项目资金管理情况分析。

严格按照县财政相关政策制度管理、使用各项资金，并根据《行政事业单位会计制度》等法规制定了专项资金管理制度，严格控制专项资金的开支，确保专款专用。

3、项目完成质量情况分析。

广播电视节目无线数字覆盖率95%，质量合格率为100%，群众满意率为97%。项目实施的社会效益分析。

深化广播电视无线数字电视覆盖工作，是统筹城乡文化一体化发展、建设文化强县的必然要求，是完善公共文化服务体系、进一步深化传播现代文明的有效载体。在这个过程中，县域文化事业繁荣发展，广播电视事业取得长足进步，广大群众享受到了更多更好的公共文化成果，为进一步完善公共文化服务体系、促进社会和谐发挥了重要作用。

4、项目实施的生态效益分析。

广播电视无线数字电视覆盖实施，使广播电视主流媒体的辐射力和影响力进一步增强，也为广大人民群众提高了生活品质，增强了幸福指数。

5、项目实施的可持续影响分析。

加快实施中央电视节目无线数字化的覆盖工程，要着力扩大覆盖的范围，提高节目传播的质量。

6、满意度指标完成情况分析。

广播电视无线数字电视覆盖实施以来，广大农村群众坐在家里也可以收看丰富多彩的电视节目，深受群众欢迎。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效指标评价分析,桃江县融媒体中心2025年设立的绩效目标符合国家法律法规,绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应。专项资金管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。2025年桃江县融媒体中心对整体支出绩效自评结果为优秀。

六、存在的问题及改进措施和建议

转播台地处环境恶劣，生产生活条件十分艰苦，转播机房仍是80年代的砂卵石结构，附属房屋建成于2013至2015年，由于缺少资金，一直无窗户，造成墙体风化，建议将运维资金的使用范围放宽，特别是附房基脚的加固，风化房屋的改造，建议改造的同时与桃江县委政府竹旅项目一并考虑实施。
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